- Тақырып 8 Инвестициялық жоба, оның құрылымы және өмірлік цикл

Мақсаты: Инвестициялық жобының өмірлік цикл кезеңдері мен құрылымын қарастыру.

- Жоспар:

1. Инвестициялық шешім туралы түсінік.

2. Инвестициялық шешімнің топтасуы.

3. Инвестициялық шешімінің өмірлік циклі.

Жеке кәсіпкерлердің барлық кезеңдерін жақсы өту үшін және де ешқандай шығын жасамай, жеке кәсіпкердің идеяларының жазылуының құжаттары. Бұл құжат жоба бол ып табылады. Инвестициялық бизнес-жоба белгілі бір уақыт ішінде мақсат қойылған жеке жүйеге нәтижелі болсын деп алға қойылған қатаң сұраныстар, спецификалық мекеменің жүзеге асырылады.

Негізгі сфера бойынша жоба түрлерін мыналарға бөлеміз:

- Техникалық (бизнес-орталықтың құрылым жобасы).

- Ұйымдастырушылық (жоғары білім жүйесінің қайта құрылым жобасы)

- Экономикалық (Ресейдің қаржылық тұрақтылығының жобасы )

- Әлеуметтік

- Аралас (ядролық қару-жарақ таратылу жобасы)

Ұйымдастыру жобасы. Алдына қойылған мақсатты алдын-ала білу, бірақ-та сандық және сапалық нәтижені алдын-ала білу қиынға соқтырады, Өйткені ол ұйымдастырушылық жүйені жақсартуымен тығыз байланысты.

Экономикалық жоба. Өзіндік ерекшеліктерімен ерекшелінеді. Мақсаты – экономикалық көрсеткіштердің функциялық жүйесінің жақсартуы. Бастапқы мақсаттар алдын-ала белгісі болып, бірақ жұмыс барысында жобаның өзгерілуі мүмкін; Бұнымен бірге жобаның мерзімі де кіреді; Ресурстар керекті жерде ғана қолданылады; Шығындар алдын-ала белгілі болады,жоба жасалған кезде экономикасы қадағалыналады.

Әлеуметтік жоба. Алға қойылған мақсат белгіленіп қана қоймай, нәтижеге жеткенше жобаның өзгеруімен ерекшелінеді, сандық және сапалық баға белгіленеді; Жобаға арналған шығын әрине бюджетке байланысты әлеуметтік жоба өзінің дәлдіксіздігімен ерекшеленеді.

Кез келген жоба арнайы тексеріс қадамдардан өтеді, ол жобаның өмірлік циклін құрайды. Инвестициялық жоба келесі базалардан тұрады:

- Алдын-ала инвестициялық

- Инвестициялық

- Эксплуатациялық

- Таратушылық

Алдын-ала инвестициялық фаза – инвестициялық жобаның процесін өзіне қосады. ТЭО және эффективті инвестициялық салымдардың көрсеткіші.

Инвестициялық фаза – нақты қаржылық салымдардан тұрады. Оның ішіне құрылыс, маркетинг, кадрларды оқыту және олардың запаста болуы кіреді.

Таратушылық фаза – таратушылық өндіріс қолданылмаған активтерді қолдану. Әр фаза нақтылы бір қаржылық ресурсты қажет етеді.

Топтасу негізіне қарап, келесі инвестициялық жобаны көреміз.

Бір-біріне байланысты: тәуелсіз, альтернативті, толықтырғыш.

Аз уақыт (3 жылға дейін). Орташа уақыт (3-5 ж), Ұзақ уақыт(5ж, жоғары)

Масштаб бойынша: кіші жоба орташа жоба, ірі жоба, мега жоба.

Негізгі бағыт бойынша: коммерциялық, әлеуметтік, экологиялық және т.б. жобалар.

Инвестициялық жоба ішкі және сыртқы қаржылық нарықтық болып табылады. Материалдық, еңбек сонымен қатар экологиялық және әлеуметтік жағдай: өзекті жобалар халықаралық – шаруашылықты жоба, ірі масштабты жоба, локальді жоба. Мөлшеріне қарағанда: нақты және қауіпті жоба болып бөлінеді. Сонымен қатар басқа да инвестициялық жобалар белгілі бастапқы – инвестицияның көрсетілуі. Бұған байланысты негізгі 7 топқа бөлінеді:

- Өндіру барысында сапасының көтерілуі

- Жұмыс істейтін өндірістің көркеюі

- Бизнестің жаңа сферасының пайда болуы

- Жаңа нарыққа шығуымен байланысты

- Жаңа технологияның қарастырылуы

- Әлеуметтік белгісі

- Заңға байланысты

Негізгі жобаға қатысушылары –құрылымының негізгі элементі.

Негізгі қатысушылары – тапсырыс берген, болашақ жобаның басшысы.

Инвестор – жобаға ақша салған жоқ.

Жоба жасаушы – құжаттарды дайындайды. Жобаны басқару – кәдімгі менеджер.

Жоба – ұйымдастырушылық құрылым, ол алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі.

Лицензиялар – заңдық және нақты тұлға, онда лицензия болуы қажет.

Банк – бұл инвестор.

Әлемдік тәжірибеде келесі кезеңдерді белгілейміз.

1. Инвестицияның дұрысталуы, инвестициялық концепцияның ізденуі

2. Бастапқы жоба

3. Техника-экономикалық жоба немесе оның қаржылық бағасы

4. Бағалық инвестицияның дайындалуы

Техника-экономикалық жоба:

- Жалпы маркетинг ізденісі

- Дайындық бағдарламаның шығарылуы

- Шығын құжаттар

- Архитекторлық құрылыс

- Қаржылық құжаттар

- Қиын жағдайдың бағасы, жобаға байланысты

- Жоба шығуын жоспарлау

- Жобаның қаржылық бағасы

Әдебиеттер: 1, 49-61б.; 3, 65-77б.; 4, 77-89б.; 6, 183-195б.; 7, 234-237б.

- Бақылау сұрақтары:

- «Инвестициялық жоба» ұғымы нені білдіреді?

- Инвестициялық жоба типтерін атаңыз.

- Инвестициялық жобаларды классификациялаңыз.

- Инвестициялық жоба фазаларын атап шығыңыз.

- Инвестициялық жобаның «өмірлік циклі» дегеніміз не?

- Инвестициялық жобамен басқарудың негізі неде?

- Инвеастициялық жобалар қалай классификацияланады?

- Инвестициялық жобалардың қатысушылары кімдер?

- Техникалық-экономикалық негіздеудің құрамын атаңыз.?